ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА

„СРБИЈАШУМЕ“ БЕОГРАД, Булевар Михајла Пупина, број 113

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „ТИМОЧКЕ ШУМЕ“ БОЉЕВАЦ

На основу Одлуке вршиоца дужности директора ЈП “Србијашуме” Београд,                 број 1825  од 07.02.2019. године, ШГ “Тимочке шуме“ Бољевац, као део Предузећа

ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ

ОТВАРАЊЕМ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА

Која ће се одржати дана 27.03.2019.године (среда) са почетком у 12 сати, у просторијама ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац,  Краља Александра 5, 19370 Бољевац.

Предмет лицитације је продаја  дрвних сортимената из у шуми „на пању“ и „код пања“, укупне нето запремине од 5.604,00м3, на подручју:

- ШУ „Књажевац“, у

- ГЈ „Тупижница“, у  одељењу: 1/а, 2/а,

- ГЈ „Заглавак I“,  у  одељењу: 26/а,б,д, 27/ц,д,

- ГЈ „Заглавак II“, у  одељењу: 24/а,б, 25/а.

Партија бр. 1

- ШУ „Књажевац“, ГЈ „Тупижница“, у одељењу: 1/а, укупне нето запремине од 2.419,00 m³, на површини од 42,74 ha.

- Извођачки пројекат газдовања шумама бр. 04-1317 oд 31.10.2017.године,за одељење 1/а.

| Р.бр. | Предмет лицитације | Количина за лицитацију (m³) | Почетна лицитациона цена (динара/m³) | Почетна лицитациона вредност (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трупци букве, класе F/1, ds 40-49 cm | 0,00 | 11.317,00 | 0,00 |
| 2 | Трупци букве, класе F/2, ds 50-59 cm | 0,00 | 13.838,00 | 0,00 |
| 3 | Трупци букве, класе F/3, ds ≥ 60 cm | 0,00 | 14.427,00 | 0,00 |
| 4 | Трупци букве, класе L/1, ds 35-39 cm | 0,00 | 7.707,00 | 0,00 |
| 5 | Трупци букве, класе L/2, ds 40-49 cm | 0,00 | 8.633,00 | 0,00 |
| 6 | Трупци букве, класе L/3, ds ≥ 50 cm | 0,00 | 9.842,00 | 0,00 |
| 7 | Трупци букве, класе K/1, ds 30-39 cm | 0,00 | 6.579,00 | 0,00 |
| 8 | Трупци букве, класе K/2, ds 40-49 cm | 0,00 | 6.974,00 | 0,00 |
| 9 | Трупци букве, класе K/3, ds ≥ 50 cm | 0,00 | 7.369,00 | 0,00 |
| 10 | Трупци букве,класе I/1, ds 30-39 cm | 32,00 | 4.752,00 | 152.064,00 |
| 11 | Трупци букве, класе I/2, ds 40-49 cm | 12,00 | 5.374,00 | 64.488,00 |
| 12 | Трупци букве, класе I/3, ds ≥ 50 cm | 0,00 | 6.188,00 | 0,00 |
| 13 | Трупци букве, класе II/1, ds 25-39 cm | 22,00 | 3.644,00 | 80.168,00 |
| 14 | Трупци букве, класе II/2, ds 40-49 cm | 11,00 | 4.153,00 | 45.683,00 |
| 15 | Трупци букве, класе II/3, ds ≥ 50 cm | 0,00 | 4.817,00 | 0,00 |
| 16 | Трупци букве, класе III/1, ds 25-39 cm | 103,00 | 2.793,00 | 287.679,00 |
| 17 | Трупци букве, класе III/2, ds 40-49 cm | 22,00 | 3.214,00 | 70.708,00 |
| 18 | Трупци букве, класе III/3, ds ≥ 50 cm | 0,00 | 3.765,00 | 0,00 |
|  | СВЕГА ТЕХНИЧКО ДРВО | 202,00 |  | 700.790,00 |
| 19 | Огревно дрво тврдих лишћара, букве, I класе,вишеметарско | 2.217,00 | 2.647,00 | 5.868.399,00 |
|  | СВЕГА ПРОСТОРНО ДРВО | 2.217,00 |  | 5.868.399,00 |
|  | СВЕГА: | 2.419,00 |  | 6.569.189,00 |

Почетак радова је предвиђен за март 2019. године, а рок за завршетак је 31.07.2019.године.

Месечна динамика: март 500 м³, април 500 м³, мај 500 м³, јун 500 м³ и јул 419 м³.

Наведене цене  су изведене на основу важећег ценовника ЈП „Србијашуме“ бр.58/2017-6 на камионском путу умањене за 500,00 динара на име сече и 820,00 динара на име извлачења дрвних сортимената.

Партија бр. 2

- ШУ „Књажевац“, ГЈ „Тупижница“, у одељењу: 2/а, укупне нето запремине од 899,00 m³, на површини од 27,47 ha.

- Извођачки пројекат газдовања шумама бр. 04-1318 oд 31.10.2017.године,за одељење 2/а.

| Р.бр. | Предмет лицитације | Количина за лицитацију (m³) | Почетна лицитациона цена (динара/m³) | Почетна лицитациона вредност (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огревно дрво тврдих лишћара на пању, букве, I класе,вишеметарско | 899,00 | 2.647,00 | 2.379.653,00 |
| 2 | Огревно дрво тврдих лишћара код пања, букве, I класе,вишеметарско | 53,82 | 3.147,00 | 169.371,54 |
|  | СВЕГА ПРОСТОРНО ДРВО | 952,82 |  | 2.549.025,00 |
|  | СВЕГА: | 952,82 |  | 2.549.025,00 |

Почетак радова је предвиђен за март 2019. године, а рок за завршетак је 30.06.2019.године.

- Месечна динамика: март 300 м³, април 200 м³, мај 200 м³ и  јун 252,82 м³.

Наведене цене  су изведене на основу важећег ценовника ЈП „Србијашуме“ бр.58/2017-6 на камионском путу умањене за 500,00 динара на име сече и 820,00 динара на име извлачења дрвних сортимената.

Партија бр. 3

- ШУ „Књажевац“, ГЈ „Заглавак I“, у одељењима: 26/а,б,д, 27/ц,д, укупне нето запремине од 1.876,00 m³, на површини од 33,90 ha.

- Извођачки пројекат газдовања шумама бр. 04-1335 oд 31.10.2017.године,за одељења 26/а,б,д

- Извођачки пројекат газдовања шумама бр. 04-1333 oд 31.10.2017.године,за одељења 27/ц,д.

| Р.бр. | Предмет лицитације | Количина за лицитацију (m³) | Почетна лицитациона цена (динара/m³) | Почетна лицитациона вредност (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трупци букве, класе F/1, ds 40-49 cm | 0,00 | 11.297,00 | 0,00 |
| 2 | Трупци букве, класе F/2, ds 50-59 cm | 0,00 | 13.818,00 | 0,00 |
| 3 | Трупци букве, класе F/3, ds ≥ 60 cm | 0,00 | 14.407,00 | 0,00 |
| 4 | Трупци букве, класе L/1, ds 35-39 cm | 0,00 | 7.687,00 | 0,00 |
| 5 | Трупци букве, класе L/2, ds 40-49 cm | 0,00 | 8.613,00 | 0,00 |
| 6 | Трупци букве, класе L/3, ds ≥ 50 cm | 0,00 | 9.822,00 | 0,00 |
| 7 | Трупци букве, класе K/1, ds 30-39 cm | 0,00 | 6.559,00 | 0,00 |
| 8 | Трупци букве, класе K/2, ds 40-49 cm | 0,00 | 6.954,00 | 0,00 |
| 9 | Трупци букве, класе K/3, ds ≥ 50 cm | 0,00 | 7.349,00 | 0,00 |
| 10 | Трупци букве,класе I/1, ds 30-39 cm | 26,00 | 4.732,00 | 123.032,00 |
| 11 | Трупци букве, класе I/2, ds 40-49 cm | 6,00 | 5.354,00 | 32.124,00 |
| 12 | Трупци букве, класе I/3, ds ≥ 50 cm | 0,00 | 6.168,00 | 0,00 |
| 13 | Трупци букве, класе II/1, ds 25-39 cm | 100,00 | 3.624,00 | 362.400,00 |
| 14 | Трупци букве, класе II/2, ds 40-49 cm | 19,00 | 4.133,00 | 78.527,00 |
| 15 | Трупци букве, класе II/3, ds ≥ 50 cm | 0,00 | 4.797,00 | 0,00 |
| 16 | Трупци букве, класе III/1, ds 25-39 cm | 110,00 | 2.773,00 | 305.030,00 |
| 17 | Трупци букве, класе III/2, ds 40-49 cm | 27,00 | 3.194,00 | 86.238,00 |
| 18 | Трупци букве, класе III/3, ds ≥ 50 cm | 0,00 | 3.745,00 | 0,00 |
|  | СВЕГА ТЕХНИЧКО ДРВО | 288,00 |  | 987.351,00 |
| 19 | Огревно дрво тврдих лишћара на пању, букве, I класе,вишеметарско | 1.588,00 | 2.627,00 | 4.171.676,00 |
|  | СВЕГА ПРОСТОРНО ДРВО | 1.588,00 |  | 4.171.676,00 |
|  | СВЕГА: | 1.876,00 |  | 5.159.027,00 |

Почетак радова је предвиђен за март 2019. године, а рок за завршетак је 31.07.2019.године.

Месечна динамика: март 450 м³, април 350 м³, мај 400 м³, јун 350 м³ и јул 326 м³.

Наведене цене  су изведене на основу важећег ценовника ЈП „Србијашуме“ бр.58/2017-6 на камионском путу умањене за 520,00 динара на име сече и 820,00 динара на име извлачења дрвних сортимената

Партија бр. 4

- ШУ „Књажевац“, ГЈ „Заглавак II“, у одељењу: 24/а,б, 25/а, укупне нето запремине од 356,18 m³, на површини од 11,91 ha.

- Извођачки пројекат газдовања шумама бр. 04-1567 oд 31.10.2017.године,за одељење 24/а,б.

- Извођачки пројекат газдовања шумама бр. 04-1568 oд 31.10.2017.године,за одељење 25/а.

| Р.бр. | Предмет лицитације | Количина за лицитацију (m³) | Почетна лицитациона цена (динара/m³) | Почетна лицитациона вредност (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огревно дрво четинара на пању, црни бор, I класе,вишеметарско | 356,18 | 1.155,00 | 411.387,90 |
|  | СВЕГА ПРОСТОРНО ДРВО | 356,18 |  | 411.387,90 |
|  | СВЕГА: | 356,18 |  | 411.387,90 |

- Почетак радова је предвиђен за април 2019. године, а рок за завршетак је 30.06.2019.године.

- Месечна динамика:  април 150 м³, мај 150 м³ и  јун 56,18 м³.

Наведене цене  су изведене на основу важећег ценовника ЈП „Србијашуме“ бр.58/2017-6 на камионском путу умањене за 600,00 динара на име сече и 900,00 динара на име извлачења дрвних сортимената

Свеукупна процењена количина дрвних сортимената је ...............................................5.604,00 м3

Свеукупна вредност свих партија по почетним ценама, без ПДВ-а је ...........14.688.628,90 динара

Критеријум за избор  најбоље понуде је највиша понуђена цена за партију.

У понуди морају бити дате јединичне цене, без ПДВ-а, за сваки дрвни сортимент који је наведен у прегледу и не могу бити ниже од почетних цена које су дате у јавном позиву. Уколико у понуди купца не буду наведене јединичне цене за сваки дрвни сортименти понуда ће се сматрати неважећом.

Начин плаћања: авансно плаћање, а динамика авансног плаћања биће регулисана Уговором о купопродаји.

За купљене дрвне сортименте рекламација на квалитет се не уважава.

Са купцем чија понуда буде најбоља за одређену партију, односно који је дао највећу цену, закључиће се Уговор, а уплаћена средства на име депозита осталим понуђачима се враћају.

Уколико купац који је доставио најбољу понуду одустане од куповине, од истог се задржава депозит и обавештава се купац који је доставио следећу најбољу понуду.

Уговор са купцем који је дао најбољу понуду закључиће се по предлогу Комисије која је спровела предметну лицитацију, а на основу Записника са спроведене лицитације и то у року од пет дана достављања уговора на потпис понуђачу – Купцу и уколико исти одустане од потписивања уговора губи право на повраћај уплаћеног депозита и уговор ће се закључити са купцем који је дао следећу најбољу понуду.

Уколико купац у предвиђеном року за извршење посла, од дана увођења у посао од стране продавца, не плати и преузме предвиђену количину по утврђеној динамици, уговор се сматра раскинутим, а продавац задржава право да положени депозит задржи као уговорну казну због непоштовања уговора.

Kупац са којим се потпише уговор о продаји дрвних сортимената на пању и код пања по овом јавном позиву у обавези је да у предметним објектима успостави шумски ред и припреми терен за пошумљавање у складу са Правилником о шумском реду.

Купац је у обавези да шумске остатке који настану приликом израде дрвних сортимената уклони или их сложи на мање гомиле или редове на делове земљишта где нема подмлатка водећи рачуна да извозни путеви и правци извлачења не буду закрчени.

Депозит као услов за учешће на лицитацији, служиће као средство обезбеђења за озбиљност понуде и као средство обезбеђења за добро извршење посла са купцем који је дао најбољу понуду.

Право учешћа на лицитацији имају понуђачи који немају неизмирене обавезе према ЈП „Србијашуме“.

Право учешћа на лицитацији - отварањем затворених понуда, имају сва правна лица и предузетници која до 27.03.2019.године, до 11 00 часова, изврше уплату депозита који ће служити као средство обезбеђења за озбиљност понуде и као средство обезбеђење за добро извршење посла по уговору, на текући рачун ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ „Тимочке шуме“, Бољевац, који се води код Комерцијалне банке, број 205-69578-98 уз напомену: УПЛАТА ДЕПОЗИТА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ  КОД ПАЊА - ШГ „ТИМОЧКЕ ШУМЕ“ БОЉЕВАЦ - НА ДАН 27.03.2019. године.

Висина депозита износи 10% од почетне вредности партије која се лицитира, и износи:

- за партију1. ___  656.919 динара

- за партију 2. ___  254.902,00 динара

- за партију 3. ___  515.903,00 динара

- за партију4. ___  41.139,00 динара

Дрвни сортименти који су предмет продаје на наведеним локацијама могу се разгледати у периоду од 21.03.2019. године до 26.03.2019. године од 9-15 часова и уз ОБАВЕЗНУ 	 УНАПРЕД НАЈАВУ Светлани Јаношевић, руководиоцу службе комерцијале ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац, контакт телефон: 064/856-3317.

Заинтересовани за учешће на наведеној лицитацији у обавези су да своје понуде пошаљу или донесу у запечаћеној коверти са назнаком: ЛИЦИТАЦИЈА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА КОД ПАЊА ШГ „ТИМОЧКЕ ШУМЕ“ БОЉЕВАЦ НА ДАН 27.03.2019. године - ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ _______- НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац,  Краља Александра 5, 19370 Бољевац.

У обзир ће се узети све затворене понуде, заведене на писарници                                             ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац, које се доставе лично или ако су послате поштом и стигну на наведену адресу, најкасније 27.03.2019. године до 11 30 часова.

Неблаговремене понуде које буду пристигле после наведеног рока, неће се узети у разматрање.

У случају идентичних понуда, изабраће се понуда која је раније приспела на наведену адресу.

У разматрање се неће узети: понуде са варијантама, понуде које буду пристигле после наведеног рока, непотпуне и понуде са нижом ценом од почетне.