ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА

“СРБИЈАШУМЕ” БЕОГРАД

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „ВРАЊЕ“ ВРАЊЕ

На основу Одлуке вд директора ЈП “Србијашуме” Београд, бр.6264 од 22.04.2019. године, ШГ „Врање“ Врање, као део Предузећа

О Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ

ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

ОТВАРАЊЕМ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА

Која  ће  се одржати 08.05.2019. године (уторак) у 10 часова у просторијама дирекције ШГ „Врање“ Врање, Врање, Лоле Рибара број 18.

Предмет лицитације је продаја  дрвних сортимената у шуми „на пању“, укупне дрвне запремине 25.571 м3, и то:

- ШУ„Босилеград“, ГЈ„Драговиштица“, у одељењу 44/а,45/а,л,46/б,д,е,г,ф,х,и,48/а,37/е;

- ШУ„Босилеград“, ГЈ„Босилеград“, у одељењу 24/а,29/а;

Партија бр. 1

ШУ„Босилеград“, ГЈ„Драговиштица“, у одељењу: 44/а, на површини од 21,66ha, укупне нето запремине од cca 3.000m³

Извођачки пројекат газдовања шумама бр.961/2 од 13.12.2018. године.

| Р.бр. | Предмет лицитације | Количина за лицитацију (m³) | Почетна лицитациона цена (динара/m³) | Почетна лицитациона вредност (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огревно дрво четинара I класе, вишеметарско | 1.500,00 | 1.098,09 | 1.647.135,00 |
| 2 | Огревно дрво четинара II класе, вишеметарско | 1.500,00 | 415,09 | 622.635,00 |
|  | СВЕГА ПРОСТОРНО ДРВО: | 3.000,00 |  | 2.269.770,00 |
|  | СВЕГА: | 3.000,00 |  | 2.269.770,00 |

У објекту 44/а потребна је изградња тракторских влака у дужини од 0,20 км и чишћење камионских путева у дужини од 3,00 км. Ископ ће се извршити после сече стабала са трасе влака.

Почетак радова је мај  2019.године, а завршетак извођења радова је 31.12.2019.

Месечна динамика сече и израде дрвних сортимената је: мај 350м3, јун 350м3, јул 350м3, август 550м3, септембар 350м3, октобар 350м3, новембар 350м3 и децембар 350м3.

Партија бр. 2

ШУ„Босилеград“, ГЈ„Драговиштица“, у одељењу: 45/а,л, на површини од 10,82ha, укупне нето запремине од cca 1.700m³

Извођачки пројекат газдовања шумама бр.961/6 од 13.12.2018. године.

| Р.бр. | Предмет лицитације | Количина за лицитацију (m³) | Почетна лицитациона цена (динара/m³) | Почетна лицитациона вредност (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огревно дрво четинара I класе, вишеметарско | 965,50 | 1.083,05 | 1.045.684,78 |
| 2 | Огревно дрво четинара II класе, вишеметарско | 734,50 | 400,05 | 293.836,73 |
|  | СВЕГА ПРОСТОРНО ДРВО: | 1.700,00 |  | 1.339.521,50 |
|  | СВЕГА: | 1.700,00 |  | 1.339.521,50 |

У објекту 45/а,л, потребна је изградња тракторских влака у дужини од 0,20 км. Ископ ће се извршити после сече стабала са трасе пројектованих влака.

Почетак радова је мај  2019.године, а завршетак извођења радова је 31.12.2019.године

Месечна динамика сече и израде дрвних сортимената је: мај 200м3, јун 350м3, јул 350м3, август 300м3, септембар 300м3, октобар 100м3, новембар 50м3 и децембар 50м3.

Партија бр. 3

ШУ„Босилеград“, ГЈ„Драговиштица“, у одељењу: 46/б,д,е,г,ф,х,и на површини од 19,17ha, укупне нето запремине од cca2.000m³

Извођачки пројекат газдовања шумама бр.961/4 од 13.12.2018. године.

| Р.бр. | Предмет лицитације | Количина за лицитацију (m³) | Почетна лицитациона цена (динара/m³) | Почетна лицитациона вредност (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огревно дрво четинара I класе, вишеметарско | 992,00 | 1.038,87 | 1.030.559,04 |
| 2 | Огревно дрво четинара II класе, вишеметарско | 1.008,00 | 355,87 | 358.716,96 |
|  | СВЕГА ПРОСТОРНО ДРВО: | 2.000,00 |  | 1.389.276,00 |
|  | СВЕГА: | 2.000,00 |  | 1.389.276,00 |

У објекту 46 потребна је изградња тракторских влака у дужини од 1,00 км и чишћење камионских путева у дужини од 1,00км. Ископ ће се извршити после сече стабала са трасе пројектованих влака.

Почетак радова је мај  2019.године, а завршетак извођења радова је 31.12.2019.године

Месечна динамика сече и израде дрвних сортимената је: мај 200м3, јун 350м3, јул 350м3, август 350м3, септембар 350м3, октобар 300м3, новембар 50м3 и децембар 50м3.

Партија бр. 4

ШУ„Босилеград“, ГЈ„Драговиштица“, у одељењу: 48/а на површини од 39,49ha, укупне нето запремине од cca 6.000m³

Извођачки пројекат газдовања шумама бр.962 од 13.12.2018. године.

| Р.бр. | Предмет лицитације | Количина за лицитацију (m³) | Почетна лицитациона цена (динара/m³) | Почетна лицитациона вредност (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огревно дрво четинара I класе, вишеметарско | 3.600,00 | 1.038,87 | 3.739.932,00 |
| 2 | Огревно дрво четинара II класе, вишеметарско | 2.400,00 | 355,87 | 854.088,00 |
|  | СВЕГА ПРОСТОРНО ДРВО: | 6.000,00 |  | 4.594.020,00 |
|  | СВЕГА: | 6.000,00 |  | 4.594.020,00 |

У објекту 48/а, потребна је изградња тракторских влака у дужини од 0,35 км и чишћење камионских путева у дужини од 0,30км. Ископ ће се извршити после сече стабала са трасе пројектованих влака.

Почетак радова је мај  2019.године, а завршетак извођења радова је 31.12.2019.године

Месечна динамика сече и израде дрвних сортимената је: мај 750м3, јун 750м3, јул 750м3, август 750м3, септембар 750м3, октобар 750м3, новембар 750м3 и децембар 750м3.

Партија бр. 5

ШУ„Босилеград“, ГЈ„Драговиштица“, у одељењу: 37/е на површини од 7,00ha, укупне нето запремине од cca 2.000m³

Извођачки пројекат газдовања шумама бр.961 од 13.12.2018. године.

| Р.бр. | Предмет лицитације | Количина за лицитацију (m³) | Почетна лицитациона цена (динара/m³) | Почетна лицитациона вредност (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огревно дрво четинара I класе, вишеметарско | 1.200,00 | 1.038,87 | 1.246.644,00 |
| 2 | Огревно дрво четинара II класе, вишеметарско | 800,00 | 355,87 | 284.696,00 |
|  | СВЕГА ПРОСТОРНО ДРВО: | 2.000,00 |  | 1.531.340,00 |
|  | СВЕГА: | 2.000,00 |  | 1.531.340,00 |

Почетак радова је мај  2019.године, а завршетак извођења радова је 31.12.2019.године

Месечна динамика сече и израде дрвних сортимената је: мај 200м3, јун 350м3, јул 350м3, август 350м3, септембар 350м3, октобар 300м3, новембар 50м3 и децембар 50м3.

Партија бр. 6

ШУ„Босилеград“, ГЈ„Босилеград“, у одељењу: 24/а на површини од 39,28ha, укупне нето запремине од cca 6.253m³

Извођачки пројекат газдовања шумама бр.962/2 од 13.12.2018. године.

| Р.бр. | Предмет лицитације | Количина за лицитацију (m³) | Почетна лицитациона цена (динара/m³) | Почетна лицитациона вредност (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огревно дрво четинара I класе, вишеметарско | 3.126,00 | 1.095,84 | 3.425.595,84 |
| 2 | Огревно дрво четинара II класе, вишеметарско | 3.127,00 | 412,84 | 1.290.950,68 |
|  | СВЕГА ПРОСТОРНО ДРВО: | 6.253,00 |  | 4.716.546,52 |
|  | СВЕГА: | 6.253,00 |  | 4.716.546,52 |

У објекту 24/а, потребна је изградња тракторских влака у дужини од 1,85 км.Ископ ће се извршити после сече стабала са трасе пројектованих влака.

Почетак радова је мај  2019.године, а завршетак извођења радова је 31.12.2019.године

Месечна динамика сече и израде дрвних сортимената је: мај 750м3, јун 850м3, јул 850м3, август 903м3, септембар 850м3, октобар 750м3, новембар 750м3 и децембар 550м3.

Партија бр. 7

ШУ„Босилеград“, ГЈ„Босилеград“, у одељењу: 29/а на површини од 39,28ha, укупне нето запремине од cca 6.253m³

Извођачки пројекат газдовања шумама бр.962/2 од 13.12.2018. године.

| Р.бр. | Предмет лицитације | Количина за лицитацију (m³) | Почетна лицитациона цена (динара/m³) | Почетна лицитациона вредност (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огревно дрво четинара I класе, вишеметарско | 1.847,00 | 1.095,84 | 2.024.016,48 |
| 2 | Огревно дрво четинара II класе, вишеметарско | 2.771,00 | 412,84 | 1.143.979,64 |
|  | СВЕГА ПРОСТОРНО ДРВО: | 4.618,00 |  | 3.167.996,12 |
|  | СВЕГА: | 4.618,00 |  | 3.167.996,12 |

У објекту 29/а, потребна је изградња тракторских влака у дужини од 1,90км.Ископ ће се извршити после сече стабала са трасе пројектованих влака.

Почетак радова је мај  2019.године, а завршетак извођења радова је 31.12.2019.године

Месечна динамика сече и израде дрвних сортимената је: мај 750м3, јун 750м3, јул 750м3, август 750м3, септембар 600м3, октобар 500м3, новембар 300м3 и децембар 218м3.

Свеукупна процењена количина дрвних сортимената је .................................................25.571,00 м3

Свеукупна вредност свих партија по почетним ценама, без ПДВ-а је ............19.008.470,00динара

Критеријум за избор  најповољније понуде је највиша понуђена цена за партију.

У понуди морају бити дате јединичне цене, без ПДВ-а, за сваки дрвни сортимент који је наведен у партији и не могу бити ниже од почетних цена које су дате у јавном позиву.

Начин плаћања: авансно плаћање, а динамика авансног плаћања биће регулисана Уговором о купопродаји.

У понуди морају бити дате јединичне цене, без ПДВ-а, за сваки дрвни сортимент који је наведен у партији и не могу бити ниже од почетних цена које су дате у јавном позиву.

За купљене дрвне сортименте рекламација на квалитет се не уважава.

Са купцем чија понуда буде најбоља за одређену партију, односно који је дао највећу цену закључиће се Уговор, а уплаћена средства на име депозита осталим понуђачима се враћају.

Уколико купац који је доставио најбољу понуду одустане од куповине, од истог се задржава депозит и обавештава се купац који је доставио следећу најбољу понуду.

Уговор са купцем који је дао најбољу понуду закључиће се по предлогу Комисије која је спровела предметну лицитацију, а на основу Записника са спроведене лицитације и то у року од пет од дана достављања уговора на потпис понуђачу – Купцу и уколико исти одустане од потписивања уговора губи право на повраћај уплаћеног депозита и уговор ће се закључити са купцем који је дао следећу најбољу понуду.

Уколико купац у предвиђеном року за извршење посла, од дана увођења у посао од стране продавца, не плати и преузме предвиђену количину по утврђеној динамици, уговор се сматра раскинутим, а продавац задржава право да положени депозит задржи као уговорну казну због непоштовања уговора.

Kупац са којим се потпише уговор о продаји дрвних сортимената на пању по овом јавном позиву у обавези је да у предметним објектима успостави шумски ред и припреми терен за пошумљавање у складу са Правилником о шумском реду.

Купац је у обавези да шумске остатке који настану приликом сече и израде дрвних сортимената уклони или их сложи на мање гомиле или редове на делове земљишта где нема подмлатка водећи рачуна да извозни путеви и правци извлачења не буду закрчени.

Депозит као услов за учешће на лицитацији, служиће за озбиљност понуде и као средство обезбеђења за добро извршење посла са купцем који је дао најбољу понуду.

Право учешћа на лицитацији имају понуђачи који немају неизмирене обавезе према ЈП „Србијашуме“ по било ком основу.

Право  учешћа  на лицитацији отварањем затворених понуда имају сва правна лица и предузетници који, до 08.05.2019. године, до 9,00 часова,  изврше уплату депозита који ће служити за озбиљност понуде и добро извршење посла по потписаном уговору, на текући рачун ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ “Врање“ Врање, број 105-5632-11, код пословне банке АИК банка а.д. Ниш, са назнаком: УПЛАТА ДЕПОЗИТА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ НА ПАЊУ НА ДАН 08.05.2019. године.

Висина депозита износи 10% од почетне вредности партије која се лицитира, и износи:

-за партију 1. износи___   226.977,00 динара

-за партију 2. износи___   133.952,00 динара

-за партију 3. износи___   138.928,00 динара

-за партију 4. износи___   459.402,00 динара

-за партију 5. износи___   153.134,00 динара

-за партију 6. износи___   471.655,00 динара

-за партију 7. износи___   316.780,00 динара

Дрвни  сортименти који су предмет продаје на навединим локацијама могу се разгледати у периоду од 22.04.2019. године до 07.05.2019.године од 9-15 часова уз ОБАВЕЗНУ унапред  најаву Стојановић Слободану, дипл.инж.шум., контакт телефон: 064/815-57-91, Ђорђевић Ђорђу, дипл.инж.шум., контакт телефон: 064-815-5778.

Заинтересовани за учешће на наведеној лицитацији у обавези су да своје понуде  пошаљу, или донесу у запечаћеној коверти са назнаком: ЛИЦИТАЦИЈА ДРВНИХ СОРТИМЕНТА ШГ “ВРАЊЕ“ ВРАЊЕ – ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ _______- НЕ ОТВАРАТИ, на адресу ЈП “Србијашуме“ Београд, ШГ „Врање“ Врање, Лоле Рибара 18.

У обзир ће се узети све затворене понуде, заведене на писарници                                             ШГ „Врање“, Врање,  које се доставе лично, или ако су послате поштом и стигну на наведену адресу, најкасније 08.05.2019. године до 09,30 часова.

Неблаговремене понуде које буду пристигле после наведеног рока, неће се узети у разматрање.

У случају идентичних понуда, изабраће се понуда која је раније приспела на наведену адресу.

У разматрање се неће узети: понуде са варијантама, понуде које буду пристигле после наведеног рока, непотпуне и понуде са нижом ценом од почетне.